附件1

| 项目支出绩效自评表 |
| --- |
| 填列单位:大同市安居工程建设保障中心（公章）： （ 2021 年度） |
| 项目名称 | 正德嘉苑公租房室内装修工程款 |
| 主管部门 | 大同市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 大同市安居工程建设保障中心 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 643.03 | 643.03 | 366 | 10 | 60% | 6 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 643.03 | 643.03 | 366 | — | 60% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 按照合同预计支付正德嘉苑公租房室内装修工程款 | 实际按照评审进度支付 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：正德嘉苑公租房室内装修工程量 | 21576.91平米 | 21576.91平米 | 20 | 20 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：装修成本 | 366 | 366 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：服务对象受益度 | 100% | 100% | 30 | 30 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 96 |  |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况及分析 | 年度预算643.03万元,按财政局评审中心审定进度款支付366万元 |
|  |  | 产出情况及分析 | 正德嘉苑公租房室内装修工程面积21576.91平米,支付进度款366万元 |
|  |  | 效益情况及分析 | 装修完成后社会效益明显 |
|  |  | 满意度情况及分析 | 服务对象满意 |
|  | 主要经验做法 | 按照公租房标准装修 |
|  | 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 | 无 |
|  | 下一步改进措施及 管理建议 | 无 |